|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỌC KỲ: THU 2023** | | |
| **BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC** | | |
| Môn học: **LẬP TRÌNH BACK-END** | | |
| Mã môn học: **BEND2221** Mã lớp: **LTBACK-END-A, B** | | |
| **Tên nhóm**: Nhóm 10  **Họ tên sinh viên**  **Đỗ Hồng Sơn**  **Thái Doãn Thi** **Mã sinh viên**  **22 – 0 – 20052**  **22 – 0 – 20293** | **Điểm** | **Giảng viên**  **Cao Thiên Tài** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **T**  **T** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian** | | | **Ghi chú** |
| **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời lượng (giờ)** |
| 1 | Thiết kế giao diện người dùng | Thi | **24/11** | **24/11** | **12** |  |
| 2 | Thiết kế database | Sơn | **25/11** | **28/11** | **10** |  |
| 3 | Chức năng giỏ hàng | Thi | **30/11** | **2/12** | **15** |  |
| 4 | Chức năng thanh toán | Thi | **5/12** | **5/12** | **10** |  |
| 5 | Phân quyền Admin | Sơn | **7/12** | **7/12** | **5** |  |
| 6 | Thiết kế trang Admin quản trị | Sơn | **10/12** | **12/12** | **8** |  |
| 7 | Chức năng tìm kiếm sản phẩm người dùng | Thi | **12/12** | **12/12** | **2** |  |
| 8 | Làm API kết nối database | Sơn | **15/12** | **15/12** | **8** |  |